Приложение

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский муниципальный округ

Калининградской области»

от «02»    апреля   2024 года №1119

Паспорт муниципальной программы «Чистое небо»

муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2022-2025 годы

| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Чистое небо» муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2022-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ |
| 3. Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» |
| 4. Разработчик программы | Комитет по строительству, ЖКХ и благоустройству администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» |
| 5. Исполнители программы | - Комитет по строительству, ЖКХ и благоустройству администрации; - Управление архитектуры и градостроительства администрации; - Управление имущественных и земельных отношений администрации. |
| 6. Цель программы | Основными целями реализации Программы являются: - формирование на территории муниципального образования среды для улучшения условий и комфортности проживания граждан округа; - улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования; - единый комплексный подход в улучшении экологического состояния и внешнего облика города и поселков, безопасность граждан; - ликвидация воздушных линий электропередач. |
| 7. Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - улучшение уровня благоустройства округа - улучшение экологической обстановки на территории округа; - улучшение санитарного состояния территории округа |
| 8. Сроки реализации программы | С 2022 по 2025 годы |
| 9. Объемы средств и источники финансирования программы (финансовое обеспечение) | Общий объем финансирования из бюджета МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» составляет 21 863,80 тыс. руб., из них: на 2022 год – 599,00 тыс. руб.; на 2023 год – 11 711,50 тыс. руб.; на 2024 год – 4 753,30 тыс. руб.; на 2025 год – 4 800,00 тыс. руб. Общий объем финансирования из иных источников составляет 90 603,26 тыс. руб., из них: на 2022 год – 0,00 тыс. руб.; на 2023 год – 0,00 тыс. руб.; на 2024 год – 20 513,43 тыс. руб.; на 2025 год – 70 089,83 тыс. руб. Всего: 112 467,06 тыс. рублей. |
| 10. Механизм реализации программы и организация контроля за исполнением программы | Руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», которая обеспечивает контроль за целевым использованием средства. |
| 11. Ожидаемые конечные результаты программы | В результате реализации намеченных программных мероприятий позволит на территории округа: - повысить уровень комфортности жизни населения; - улучшить уровень благоустройства; - повышения инвестиционной привлекательности; - обеспечить надежное энергоснабжение. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Краткое описание муниципального образования, состояние благоустройства

Одним из важнейших национальных проектов социально- экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Создание комфортных условий жизни в округе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение.

Проблема содержания объектов благоустройства, расположенных на территории общего пользования, является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для улучшения условий проживания населения необходимо своевременно осуществлять ремонт и содержание объектов благоустройства, реконструкцию (модернизацию).

Для обеспечения санитарного содержания, предотвращения загрязнения улиц округа, сохранения чистоты необходимо постоянно проводить работу по их содержанию.

В целях обеспечения безопасности функционирования сетей электроснабжения необходимо своевременно проводить модернизацию и строительство сетей в соответствии с разработанными проектами, вынос (реконструкцию).

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа. Архитектура современных городов требует маскировать телекоммуникационную инфраструктуру под объекты городской среды. Проект «Чистое небо» отвечает требованиям времени. При его реализации важно обеспечить недискриминационный доступ участников рынка к объектам инфраструктуры, включая кабельную канализацию, а также равные условия, включая ценообразование за размещение оборудования. Чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному благоустройству, необходима муниципальная программа - сводный план мероприятий, скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.

Численность населения в Зеленоградском муниципальном округе по состоянию на 1 января 2023 года составляет 39,23 тыс. человек, в том числе городское – 17,13 тыс. человек. На территории муниципального образования расположено 111 населенных пунктов.

Границы муниципального образования «Зеленоградский городской округ» утверждены 27 апреля 2015 года Законом Калининградской областной № 420 «Об объединении поселений входящих в состав муниципального образования «Зеленоградский муниципальный район» и организации местного самоуправления на объединенной территории».

Административный центр муниципального образования - город Зеленоградск.

Город Зеленоградск постановлением Правительства РФ от 29.03.1999 г.  № 359 признан курортом федерального значения.

Основным источником обеспечения объектов города и округа электрической энергией является электроэнергия, поставляемая АО «Россети Янтарь». Компания «Россети Янтарь» (АО «Янтарьэнерго») создана в 1945 году, и сегодня является крупнейшей электросетевой организацией на территории Калининградской области. Объекты электросетевого хозяйства, на территории города, подлежащие реконструкции (переустройству) принадлежат АО «Россети Янтарь» на праве собственности.

- Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2022- 2025 годы

1 этап – разработка проектно-сметной документации, согласование с АО «Россети Янтарь» (ранее АО «Янтарьэнерго») (в соответствии с выданным АО «Янтарьэнерго» техническим заданием) – 2022 – 2024 год.

2 этап – компенсация затрат АО «Россети Янтарь», конкурсные процедуры по отбору подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ. Мероприятие осуществляет АО «Россети Янтарь» – 2024 - 2025 годы.

3 этап - собственно строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию - 2024 – 2025 годы.

- Общий объем финансовых затрат Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по проекту «Чистое небо».

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета муниципалитета составляет 21 863,8 тыс. руб., из них:

на 2022 год – 599,00 тыс. руб.;

на 2023 год – 11 711,50 тыс. руб.;

на 2024 год – 4 753,30 тыс. руб.;

на 2025 год – 4 800,00 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования из иных источников составляет 90 603,26 тыс. руб., из них:

на 2022 год – 0,00 руб.;

на 2023 год – 0,00 руб.;

на 2024 год – 20 513,43 тыс. руб.;

на 2025 год – 70 089,83 тыс. руб.

Всего 112 467,06 тыс. рублей.

- Механизм реализации программы и организация контроля за исполнением Программы

В рамках реализации программы осуществляется деятельность по проекту строительства реконструкции улично-дорожной сети с ликвидацией воздушных линий и устройством кабельных электрических линий.

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», которая обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

В процессе разработки сметной (проектной) документации и учитывая фактическое состояние улично-дорожной сети, в программу могут быть внесены корректировки в пределах выделяемого финансирования.

- Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация намеченных программных мероприятий позволит:

- повысить уровень комфортности жизни населения округа;

- улучшить уровень благоустройства муниципального округа;

- повысить инвестиционную привлекательность города;

- обеспечит надежное энергоснабжение.

|  | ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий на 2022 – 2025 годы |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Тип основного мероприятия | Сроки реализа-ции | Объем финансирова-ния (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) | Примеча- ние |
|  |  |  |  |  | Федераль ный и областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники |  |
| 1. | Улучшение экологического состояния и внешнего облика города и поселков, безопасность граждан, ликвидация электрических воздушных линий | Разработка проектно-сметной документации (проектирование) | 2022 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | выполнено |
|  | ИТОГО: | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |  |
| 2. | Улучшение экологического состояния и внешнего облика города и поселков, безопасность граждан, ликвидация электрических воздушных линий | Разработка проектно-сметной документации (проектирование) | 2023 | 1 263,60 | 0,00 | 1 263,60 | 0,00 | выполнено |
|  |  | Производство работ – компенсация строительно-монтажных работ |  | 10 447,90 | 0,00 | 10 447,90 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: | 11 711,50 | 0,00 | 11 711,50 | 0,00 |  |
| 3. | Улучшение экологического состояния и внешнего облика города и поселков, безопасность граждан, ликвидация электрических воздушных линий | Разработка проектно-сметной документации (проектирование) | 2024 | 1 796,70 | 0,00 | 1 796,70 | 0,00 |  |
|  |  | Производство работ – компенсация строительно-монтажных работ |  | 23 470,03 | 0,00 | 2 956,60 | 20 513,43 |  |
|  | ИТОГО: | 25 266,73 | 0,00 | 4 753,30 | 20 513,43 |  |
| 4. | Улучшение экологического состояния и внешнего облика города и поселков, безопасность граждан, ликвидация электрических воздушных линий | Производство работ – компенсация строительно-монтажных работ | 2025 | 74 889,83 | 0,00 | 4 800,00 | 70 089,83 |  |
|  | ИТОГО: | 74 889,83 | 0,00 | 4 800,00 | 70 089,83 |  |
| Общий объем финансирования: 112 467,06 тыс. рублей, из них: |
| ВСЕГО: | 2022 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 11 711,50 | 0,00 | 11 711,50 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 25 266,73 | 0,00 | 4 753,30 | 20 513,43 |  |
|  | 2025 | 74 889,83 | 0,00 | 4 800,00 | 70 089,83 |  |
| ВСЕГО: | 112 467,06 | 0,00 | 21 863,80 | 90 603,26 |  |