# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АдМИНИСТРАЦИЯ

# муниципального образования

«зеленоградский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от « 28  » января  2020 года №   157

г. Зеленоградск

Об утверждении программы «Ремонта и строительства автомобильных дорог в городе Зеленоградске на 2020 год».

В соответствии Федеральным законом 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования на территории Зеленоградского городского округа среды для улучшения условий и комфортности проживания граждан, повышения уровня благоустроенности общественных территорий округа, администрация  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Ремонта и строительства автомобильных дорог в городе Зеленоградске на 2020 год», согласно приложению.

- Управлению делами администрации (Бачарина Н.В.)  настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ» и опубликовать в общественно - политической газете «Волна».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П. Попшой.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»                                           С.А. Кошевой

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

от 28 января 2020 года № 157

Паспорт    Программы

ремонта и строительства автомобильных дорог

в городе Зеленоградске на 2020 год

| Основание для разработки программы | Федеральный закон 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
| Цель программы | Обеспечение финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог в городе Зеленоградске |
| Задачи программы | Определить первоочередной перечень и сроки выполнения ремонта и строительства автомобильных дорог в городе Зеленоградске Определить финансовые потребности, необходимые для выполнения Программы |
| Сроки реализации | 2020 год |
| Исполнители | определяются по итогам конкурсных процедур |
| Источники финансирования | средства дорожного фонда, средства местного бюджета и средства областного бюджета |
| Организация контроля | муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика Зеленоградского городского округа» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | распределение средств дорожного фонда для обеспечения финансовых потребностей выполнения мероприятий Программы на 2020 год; улучшение и создание комфортных условий для жителей и гостей города Зеленоградска; развитие инфраструктуры города Зеленоградска; позволит отремонтировать и построить не менее 5000 погонных метров дорог |
| Общий объем финансирования Программы | 75065,9 тыс. рублей |
| Объем и источники финансирования по годам | средства дорожного фонда и местного бюджета всего 75065,9 тыс. рублей: областной бюджет – 59 000 тыс. рублей местный бюджет – 15 065,9 тыс. рублей средства дорожного фонда -1 000 тыс. рублей |

ПРОГРАММА

Ремонта и строительства автомобильных дорог на территории города Зеленоградска

на 2020 год

| № п/п | адрес | наименование работ/ пог. метров | стоимость работ, тыс. рублей | срок выполнения ремонта | наличие сметной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| 1 | г. Зеленоградск строительство дороги от кольцевой развязки ул. Тургенева до ул. Железнодорожная | Проектирование/700 | 7748,2 | 2020 | Да |
| 2 | г. Зеленоградск пос. Малиновка ул. Морская | Капитальный ремонт дорожного полотна/1850 | 57 107,3 | 2020 | Да |
| 3 | г. Зеленоградск ул. Потёмкина | ремонт дорожного покрытия /680 | 916,0 | 2020 | Да |
| 4 | г. Зеленоградск ул. Садовая | ремонт дорожного полотна /150 | 1025,0 | 2020 | Да |
| 5 | г. Зеленоградск ул. М. Расковой | Ремонт дорожного покрытия /554 | 1828,0 | 2020 | Да |
| 6 | г. Зеленоградск 1-й Садовый переулок | ремонт дорожного покрытия /600 | 1697,0 | 2020 | Да |
| 7 | г. Зеленоградск с ул. Приморской на Приморский проезд | строительство дорожного покрытия /90 | 1105,0 | 2020 | Да |
| 8 | г. Зеленоградск 2-й Октябрьский переулок | Ремонт дорожного покрытия /63 | 692,0 | 2020 | Да |
| 9 | г. Зеленоградск, ул. Октябрьская | Ремонт дорожного покрытия /64 | 895,0 | 2020 | Да |
| 10 | г. Зеленоградск ул. Московская | Ремонт дорожного покрытия / 200 | 320,0 | 2020 | Да |
| 11 | г. Зеленоградск 1-й Заречный переулок | Ремонт дорожного покрытия / 50 | 232,4 | 2020 | да |
| 12 | Ямочный ремонт дорог г. Зеленоградск | Ремонт дорожного полотна «картами» | 1500,0 | 2020 | Да |
|  |  | итого | 75065,9 |  |  |