|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДОРОГ июль-сентябрь 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  поселка | Наименование улицы | Протяжен-  ность  (метров) | | | Планируемые сроки грейдирования | | Дата  грейдирования | | Примечание | Подпись | Ф.И.О, |
|  | **Ковровский территориальный отдел** | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Горбатовка | ул. Уральская | 440 | | | 20.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Садовая | 800 | | | 20.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Лесопарковая | 420 | | | 20.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Новая | 320 | | | 20.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Солнечная | 190 | | | 20.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Березовый бульвар | 500 | | | 20.07. | |  | |  |  |  |
| 2 | п. Дунаевка | ул. Носова | 150 | | | 21.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Игошева  Дунаевка- Калиново | 100  600 | | | 21.07. | |  | |  |  |  |
| 3 | п. Романово | подъезд к Кауп | 500 | | | 22.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Комсомольская | 200 | | | 22.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Новая до д.№3 | 250 | | | 22.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Хуторская  ул. 1-я Хуторская | 150  250 | | | 22.07. | |  | |  |  |  |
| 4 | п. Коврово | ул. Весенняя | 270 | | | 23.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Лесная | 530 | | | 23.07. | |  | |  |  |  |
| Пер Северный | 350 | | | 23.07. | |  | |  |  |  |
| Пер Южный | 350 | | | 23.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Луговая | 200 | | | 23.07. | |  | |  |  |  |
| 5 | п. Обухово | от п. Александровка | 2000 | | | 26.07. | |  | |  |  |  |
| 6 | п. Заостровье | ул. Садовая | 300 | | | 27.07. | |  | |  |  |  |
| Дорога к кладбищу | 600 | | | 27.07. | |  | |  |  |  |
| Дорога ДНТ Флотское | 1000 | | | 27.07. | |  | |  |  |  |
| 7 | п. Рантау |  | 2000 | | | 28.07. | |  | |  |  |  |
| 8 | п. Рощино | ул. Береговая | 450 | | | 29.07. | |  | |  |  |  |
| ул. Теннистая Аллея | 350 | | | 29.07. | |  | |  |  |  |
| 9 | п. Широкополье | Подъезд со стороны гаражей п. Храброво, мимо кладбища к 3-м жилым домам | 550 | | | 30.07. | |  | |  |  |  |
| 10 | п. Муромское | ул. Кленовая | 375 | | | 02.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Кедровая аллея | 600 | | | 02.08. | |  | |  |  |  |
| 11 | п. Моховое | ул. Новосельская | 500 | | | 02.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Новая от д№1 до д№22 | 200 | | | 02.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Степная от д№1 до д№8 | 150 | | | 02.08. | |  | |  |  |  |
| 12 | п. Холмы | ул. Вишневая | 500 | | | 03.08. | |  | |  |  |  |
| 13 | п. Шумное | ул. Песочная | 320 | | | 04.08. | |  | |  |  |  |
| 14 | п. Кудринка | подъездная дорога | 3000 | | | 05.08. | |  | |  |  |  |
| 15 | п. Молочное | подъездная дорога | 3000 | | | 06.08. | |  | |  |  |  |
| 16 | п. Мельниково | ул. Садовая | 270 | | | 09.08. | |  | |  |  |  |
| к кладбищу | 300 | | | 09.08. | |  | |  |  |  |
| 17 | п. Краснофлотское | от магазина до д.№20 | 100 | | | 10.08. | |  | |  |  |  |
| 18 | п. Каменка | от ул. Заводская до д.№3 | 50 | | | 11.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Дачная от д№3 до д№6 | 350 | | | 11.08. | |  | |  |  |  |
| 19 | п. Сокольники |  | 200 | | | 11.08. | |  | |  |  |  |
| 20 | п. Куликово | Дорога ул.Лесная (у быш. ветряков) | 500 | | | 11.08. | |  | |  |  |  |
| 21 | п. Летное | ул. Железнодорожная | 250 | | | 11.08. | |  | |  |  |  |
| 22 | п. Дубровка | ул. Зеленая | 600 | | | 12.08. | |  | |  |  |  |
| 23 | п. Озерово | От д№6 до д№18 | 200 | | | 12.08. | |  | |  |  |  |
| 24 | п. Луговское | ул. Луговая | 200 | | | 13.08. | |  | |  |  |  |
| 25 | п. Корчагино |  | 150 | | | 09.08. | |  | |  |  |  |
|  | **Территориальный отдел Куршская коса** | | | | | | | | | | | |
| 26 | п. Рыбачий | ул. Набережная | 590 | | | 16.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Зеленая | 250 | | | 16.08. | |  | |  |  |  |
| 27 | п. Морское | ул. Первомайская  ул. Дачная | 1200  200 | | | 16.08. | |  | |  |  |  |
|  | **Красноторовский территориальный отдел** | | | | | | | | | | | |
| 28 | п. Русское | Дорога к кладбищу ул. Победы | | 800 | | 17.08. | |  | |  |  |  |
| 29 | п. Сараево | Подъездная дорога | | 600 | | 17.08. | |  | |  |  |  |
| 30 | п. Морозовка | Подъездная дорога | | 500 | | 17.08. | |  | |  |  |  |
| 31 | п. Кленовое | Подъездная дорога | | 400 | | 18.08. | |  | |  |  |  |
| 32 | п. Путилово хутор | Подъездная дорога | | 1200 | | 18.08. | |  | |  |  |  |
| 33 | п. Сычево | Подъездная дорога | | 1500 | | 18.08. | |  | |  |  |  |
| 34 | п. Гусевка | Подъездная дорога | | 700 | | 19.08. | |  | |  |  |  |
| 35 | п. Майский | Подъездная дорога | | 300 | | 19.08. | |  | |  |  |  |
| 36 | п. Богатое | Подъездная дорога | | 500 | | 19.08. | |  | |  |  |  |
| 37  38 | п. Ольховое  п. Красновка | Подъездная дорога | | 2200 | | 20.08. | |  | |  |  |  |
| 39 | п. Листовое | Подъездная дорога | | 200 | | 20.08. | |  | |  |  |  |
| 40 | п. Листопадовка | Подъездная дорога | | 100 | | 20.08. | |  | |  |  |  |
| 41 | п. Лесенково | Подъездная дорога | | 350 | | 23.08. | |  | |  |  |  |
| 42 | п. Дружба | Подъездная дорога | | 600 | | 23.08. | |  | |  |  |  |
| 43 | п. Поваровка | ул. Заречная | | 1100 | | 23.08. | |  | |  |  |  |
| 44 | п. Вершково | Подъезд к поселку | | 1000 | | 24.08. | |  | |  |  |  |
| 45 | п. Грачевка | ул. Полевая  пер. Центральный | | 200  120 | | 24.08. | |  | |  |  |  |
| 46 | Клюквенное | дорога к кладбищу | | 300 | | 24.08. | |  | |  |  |  |
| 47 | п. Дворики |  | | 60 | | 25.08. | |  | |  |  |  |
| 48 | п. Алексино  п. Круглово | ул. Парковая  подъездная дорога | | 360  100 | | 25.08. | |  | |  |  |  |
|  | **Переславский территориальный отдел** | | | | | | | | | | | |
| 49 | п. Кузнецкое | ул. Тенистая | 1100 | | | 26.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Новая | 1200 | | | 26.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Садовая | 500 | | | 26.08. | |  | |  |  |  |
| 50 | п. Переславское | 20 км –ул. Садовая, ул. Вишневая | 790  820 | | | 27.08. | |  | |  |  |  |
| Дорога к кладбищу | 600 | | | 27.08. | |  | |  |  |  |
| 51 | п. Колосовка | ул. Центральная от колонии  до ж/д переезда | 250 | | | 30.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Звездная | 340 | | | 30.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Парусная | 190 | | | 30.08. | |  | |  |  |  |
| 52 | п. Кумачево | дорога к кладбищу |  | | | 31.08. | |  | |  |  |  |
| ул. Комсомольская | 300 | | | 31.08. | |  | |  |  |  |
| 53 | п. Логвино | ул. Молодежная | 450 | | | 01.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Центральная | 450 | | | 01.09. | |  | |  |  |  |
| 54 | п. Холмогоровка | ул. Животноводческая | 520 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Рассветная | 790 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Дружбы | 730 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Лесная | 670 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Солнечная | 670 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Звездная | 330 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Новостроевская  (в сторону стрельбища) |  | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| ул. Воздушная | 360 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| 55 | п. Павлинино | ул. Солнечная | 100 | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| 56 | п. Откосово | ул. Прохладная | 100 | | | 03.09. | |  | |  |  |  |
|  |  | ул. Мирная (част) |  | | | 02.09. | |  | |  |  |  |
| 57 | п. Черепаново | подъезд к Салем | 500 | | | 03.09. | |  | |  |  |  |
| 58 | п. Куликово | ул. Озёрная  ул. Еловая | 300  160 | | | 06.09. | |  | |  |  |  |
| **городская черта** | | | | | | | | | | | | |
| 59 | п. Малиновка | ул. Престижная  (бывш. ул. Приморская) | | | 270 | | 07.09. | |  |  |  |  |
| ул. Степная | | | 120 | | 07.09. | |  |  |  |  |
| ул. Донская | | | 290 | | 07.09. | |  |  |  |  |
| ул. Полевая  подъездная дорога к ж/д переезду и вдоль ж/д  ул. Прибрежная | | | 700 | | 07.09. | |  |  |  |  |
| 60 | п. Клинцовка | ул. Золотистая  (бывш. ул. Пограничная) | | | 390 | | 08.09. | |  |  |  |  |
| ул. Лесопарковая аллея (бывшая ул. Лесопарковая) | | | 330 | | 08.09. | |  |  |  |  |
| 61 | п. Сосновка | ул. Смирная (бывш.ул. Цветочная) | | | 450 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| ул. Живописная | | | 75 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| ул. Озерная | | | 245 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| ул. Майская(бывш.ул. Заречная) | | | 286 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| ул. Еловая | | |  | | 09.09. | |  |  |  |  |
| ул. Светлая | | | 65 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| ул. Ясная | | | 240 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| ул. Магистральная | | | 250 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| Дорога Сосновка-Вольное | | | 800 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| Подъездная дорога к интернату | | | 80 | | 09.09. | |  |  |  |  |
| СНТ Сосновка, ул. Западная, ул. Центральная | | |  | | 09.09. | |  |  |  |  |
| 62 | п. Вишневое | ул. Курортная | | | 315 | | 10.09. | |  |  |  |  |
| ул. Лесная | | | 300 | | 10.09. | |  |  |  |  |
| ул. Звездная | | | 175 | | 10.09. | |  |  |  |  |
| ул. Престижная | | | 270 | | 10.09. | |  |  |  |  |
| ул. Зеленоградская | | | 230 | | 10.09. | |  |  |  |  |
| 63 | Зеленоградск | ул. Зеленая (подъезд к гаражам) | | |  | | 11.09. | |  |  |  |  |

с 13.09.2021 г. по 30.09.2021 г. - плановое ТО.