РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  24  » мая  2018 г.    № 1229

г. Зеленоградск

О подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» к работе в зимних условиях  2018-2019 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях 2018 - 2019 годов администрация  муниципального образования  «Зеленоградский городской округ» п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить срок  готовности к началу отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» –    1 сентября 2018 г.

2. Утвердить состав комиссии по контролю подготовки объектов жилищно-коммунального     назначения     к     работе    в     зимних    условиях 2018-2019 гг., согласно приложению  №1.

3. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к работе в зимнем периоде 2018-2019 годов, согласно приложению  № 2.

4. Обязать директоров ООО «ЦКМ», ОАО «ОКОС», ООО «Зеленоградские тепловые сети»,  ООО «Зеленоградский водсервис», ООО «Зеленоградская вододобыча», МУП «Коммунальщик» и руководителей организаций всех форм собственности управляющих и обслуживающих жилищный фонд:

-до 1 сентября 2018 года завершить подготовку объектов всех назначений, оформив на них паспорта готовности;

- ежемесячно к 20 числу предоставлять в отдел ЖКХ сведения о подготовке предприятий к работе в зимних условиях по форме №1- ЖКХ;

- принять меры к обеспечению резервными источниками электроснабжения теплоисточников, водозаборных сооружений.

5. Директору МУП «Коммунальщик» Р.И. Лихорадову до 1 октября 2018 года обеспечить полуторамесячный  запас топлива для теплоисточников жилищно-коммунального хозяйства.

Директору ООО «Зеленоградские тепловые сети Н.И. Сусловой до 1 0ктября 2018 года обеспечить запас резервного топлива для теплоисточников жилищно-коммунального хозяйства.

6. Директору  ООО «Крот» А.К. Раудсеп до 1 сентября 2018 г.:

-обеспечить нормативный запас пескосоляной смеси;

- подготовить спецтранспорт для работы в зимних условиях.

7. Начальнику Управления образования администрации МО «Зеленоградский городской округ» Н.В. Менячихиной:

- разработать и утвердить планы мероприятий  по подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в зимних условиях и обеспечить их исполнение;

- обеспечить ежемесячные финансовые расчеты муниципальными  образовательными учреждениями за текущее потребление топливно-энергетических ресурсов.

8. Начальнику управления делами   администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ»  Н.В. Бачариной обеспечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте МО «Зеленоградский городской округ» и в общественно - политической газете «Волна».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Зеленоградский городской округ» Г.П. Попшоя.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской  округ»                                                С.А. Кошевой

Приложение № 1                                                                           к постановлению    администрации

муниципального образования                                                                                               «Зеленоградский городской округ»                                                                                    от «_24» _мая 2018 года № 1229

Состав

комиссии по контролю подготовки объектов жилищно-коммунального назначения к

работе в зимних условиях 2018-2019 гг.

Попшой Г.П.           – заместитель главы администрации – председатель комиссии;

Пахоменко Л.В.      – председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному

хозяйству и благоустройству – заместитель председателя

комиссии.

Члены комиссии:

Колкин Э.Б.              - начальник отдела по делам ГО, ЧС и охране окружающей среды

Твердохлебова Л.И.- заместитель председателя комитета;

Толкачева Л.Б.         – начальник отдела ЖКХ;

Чернов Ю.А.             – начальник  Ковровского территориального отдела;

Новоковская Т.Д.     – начальник территориального отдела «Куршкая коса»;

Герасименко А.В.      – начальник Переславского территориального отдела;

Мукимова Е.А.         – начальник Красноторовского территориального отдела;

Суслова Н.И.           – директор ООО «Зеленоградские тепловые сети»;

Лихорадов Р.И.       – директор МУП «Коммунальщик»;

Загарин В.В.             – директор ООО «ЦКМ»;

Раудсеп А.К.            – директор ООО «Крот»;

Приложение № 2                                                                           к постановлению    администрации

муниципального образования                                                                                               «Зеленоградский городской округ»                                                                                    от «_24» _мая 2018 года № 1229

| ООО «Зеленоградские тепловые сети» |
| --- |
| № | Наименование предприятия | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки выполнения | Стоимость работ (руб) | Примечание |
|  |  |  | Ед.изм | величина |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Теплоисточники |
|  |  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная квартальная №1 по ул. Зеленой -Ремонт кровли -Ремонт емкости запаса воды -Замена газового фильтра ГРУ | шт шт | 1 1 | Сентябрь Май | 355 437 56 700 | Средства предприятия |
|  |  | Квартальная котельная № 2 по ул.Лесопарковой - ремонт кровли - чистка котлов - промывка теплообменников -ремонт системы водоподготовки -ремонт воздуховода котлоагрегата -ремонт насосов - ремонт забора - установка для промывки теплообменника | шт |  | сентябрь | 878 384 | Средства предприятия |
|  |  | Квартальная котельная №3 по ул.Пограничной -Текущий ремонт Ремонт автоматики котла №3 - замена корректора | шт шт шт | 1 1 1 | Июнь-сентябрь август | 15 000 25 000 140 000 | Средства предприятия |
|  |  | Квартальная котельная №4 по ул.Тургенева -Текущий ремонт -поверка газового счетчика | шт шт | 1 1 | Июнь-сентябрь август | 15 000 27 000 | Средства предприятия |
|  |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекладка участка теплотрассы от ТК3 до ТК4 | шт | 1 | август | 586 733 | Средства предприятия |
|  |  | Ремонт теплотрассы по пер.Железнодорожному | шт | 1 | май | 235 742 | Средства предприятия» |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования объектов (Лаборатория КИЛ) |  |  | июль | 40 000 | Средства предприятия |
|  |  | Текущий ремонт тепловых колодцев западного участка |  |  | август | 265 691 | Средства предприятия |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП по ул.Сибирякова | шт | 1 | июль | 198 055 | Средства предприятия |
|  |  | Текущий ремонт Восточного участка | шт | 1 | август | 140 642 |  |
|  |  | Поверка КИП (ГП ЦСМ) |  |  | Июнь-август | 70 000 | Средства предприятия |
|  |  | Итого по ремонту теплоисточников | 1 512 521 |  |
|  |  | Итого: Тепловые сети | 1 536 863 |  |
|  |  | Всего по подготовке | 3 049 384 |  |

| ООО «ЦКМ» |
| --- |
| Наименование установки | Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Документ подтверждающий выполнение работ | Стоимость работ | Примечание |
| Светильники | Проверка состояния горения | 1 раз в две недели | сдача листа обхода. | 22 000 | Средства предприятия |
|  | Замена светильников | 2 | Отчет 1раз в месяц с указанием линии освещения № опоры | 58 000 | Средства предприятия |
|  | Замена перегоревших ламп | 6,25 | С указанием линии | 60 000 | Средства предприятия |
|  | Перезарядка арматуры и замена патронов |  | С указанием участков линий. | 39 000 | Средства предприятия |
|  | Расфазировка светильников | 1, 2 |  |  |  |
|  | Замена пускорегулирующей аппаратуры | 2,0% |  |  |  |
| Воздушные линии | Верховой осмотр воздушных сетей | 1 раз в квартал | Оформление акта осмотра | 38 000 | Средства предприятия |
|  | Очистка сетей от веток и набросов, с обрезкой веток | 1раз в квартал, внеочередные после стихийных явлений. | Сдача отчета с указанием участков линий. | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Перетяжка провода, регулировка тросов | 0,75% | С указанием участков линий. | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Замена изоляторов | 0,25 % | С указанием линии и № опоры | 60 000 | Средства предприятия |
| Кабельные линии | Осмотр кабельных линий, концевых муфт | 1 раз в квартал | Лист смотра | 28 000 | Средства предприятия |
|  | Проверка состояния изоляции | В аварийных случаях | оформление протокола с указанием участка линии | 29 000 | Средства предприятия |
|  | Замена кабельной линии ,муфт, ,вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии и восстановление. | 0,38 % | Оформление исполнительной документации | 100 000 | Средства предприятия |
|  | Уборка сбитых опор | По необходимости | С указанием линии и № опоры | 55 000 | Средства предприятия |
|  | Выправка опор |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических опор, кронштейнов | По необходимости | С указанием № опор и линий. | 25 000 | Средства предприятия |
| Пункты питания | Техническое обслуживание Осмотр пунктов питания. | 1 раз в квартал | Оформление акта осмотра | 25 000 | Средства предприятия |
|  | Снятие показаний | 1 раз в месяц (до 25 | Занесение показаний в | 55 000 | Средства предприятия |
|  | счетчиков | числа текущего месяца) | лич.кабинет ЯЭ до 01 числа след.месяца. |  | Средства предприятия |
|  | Текущий ремонт | 1раз в квартал |  | 100 000 | Средства предприятия |
|  | Перевод реле времени | 4 раза в месяц |  | 29 000 | Средства предприятия |
|  | Всего средств предприятия (Контракт от 22.04.2016г. №0135300003816000012-017452-02 | 793 000 |  |
| МУП «Коммунальщик» |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Стоимость и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| п. Кострово |
| 1 | Ревизия и чистка котлов | Шт. | 2 | Август 2018 сентябрь 2018 | 29 500 | Средства предприятия |
| 2 | Чистка коллектора, внутренних и наружных газо-дымоходов, вытяжной трубы | м/пог. | 19 | Август 2018 сентябрь 2018 | 16 800 | Средства предприятия |
| 3 | Ремонт котла KWZ-700 3.1 -ремонт «реторты» топки котла KWZ-700 (обвязка/кладка) 3.2 -ремонт дверки топки котла (сварочные работы/кладка) 3.3 -ремонт гарнитуры дверок поворотных камер 3.4 – Ремонт шнека топливоподачи 3.5 -ремонт защиты эл/двигателя 3.6 -ТО редуктора Ревизия пульта управления на котле KWZ-700 Замена дутьевого вентилятора 1-го уровня котла KWZ-700 |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 20 500 | Средства предприятия |
| 4 | Ревизия дутьевых вентиляторов котлов (Чистка, смазка, покраска) | Шт. |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 17 600 | Средства предприятия |
| 5 | Замена дымососа | Шт. | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 32 000 | Средства предприятия |
| 6 | Замена реле давления воды системы подпитки | Шт. | 1 | Июль 2018 | 3 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ревизия запорной арматуры котлов, теплосетей (Чистка. покраска) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 4 000 | Средства предприятия |
| 8 | Ревизия контрольно-измерительных приборов (Продувка, чистка, проверка) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 7 000 | Средства предприятия |
| 9 | Замена контрольно-измерительных приборов Маноментры 100 мм,0-10 МРа,1,5%; Термометры ТТЖ0+150°Сц.д.2°С; Термометр биметаллический с погруженной гильзой 40мм и d 8мм,гильзой 50мм; Термометр наружной среды (уличный) | шт шт. шт. шт. | 4 2 2 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 6 000 | Средства предприятия |
| 10 | Замена сетевых циркуляционных насосов | Шт. | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 60 000 | Средства предприятия |
| 11 | Замена оконных блоков 0,86*0,86 | Шт. | 2 | Август 2018 сентябрь 2018 | 3 000 | Средства предприятия |
| 12 | Устройство цементной стяжки полов в помещении котельной | м2 | 10 | Август 2018 сентябрь 2018 | 8 000 | Средства предприятия |
| 13 | Замена системы освещения котельной светильники | Шт. | 7 | Август 2018 сентябрь 2018 | 3 500 | Средства предприятия |
| 14 | Установка электрического бойлера 50 л 13.1 -электромонтажные работы 13.2 -слесарные работы -врезка | шт | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 7 000 | Средства предприятия |
| 15 | Устройство водоотведения Трубы канализационные 2м D110мм траншея | Шт м/пог | 10 20 | Август 2018 сентябрь 2018 | 3 900 | Средства предприятия |
| 16 | Очистка, помывка от копоти внутренних помещений и оборудования котельной |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 3 800 | Средства предприятия |
| 17 | Косметический ремонт внутренних помещений |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 37 500 | Средства предприятия |
| 18 | Ремонт покрытия площадки для хранения угля, (асфальтобетон) | м2 | 25 | Август 2018 сентябрь 2018 | 19 900 | Средства предприятия |
| 19 | Ремонт ограждения площадки хранения угля. 22.1 –устройство ограждения территории хранения угля 22.2 -устройство ворот | м/пог | 20 | Август 2018 сентябрь 2018 | 5 000 | Средства предприятия |
| 20 | Ремонт сетевого трубопровода отопления | м/пог | 10 | Август 2018 сентябрь 2018 | 32 500 | Средства предприятия |
| 21 | Установка котла КСВр-0,6 с обмуровкой | Шт. | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 950 000 | 3200 шт. огнеупорного кирпича |
| Итого: 1 270 500 |
| Котельная п. Переславское |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| 1 | Замена участка напорной трубы системы отопления d=159мм. | м/пог | 2 | Август 2018 сентябрь 2018 | 4 000 | Средства предприятия |
| 2 | Ремонт верхнего вытяжного эл.вентилятора с заменой подшипников, изготовление площадки для горизонтальной установки |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 11 200 | Средства предприятия |
| 3 | Изготовление вентиляции поддува котла №3 |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 7 000 | Средства предприятия |
| 4 | Частичный ремонт мягкой кровли котельной | м2 | 150 | Август 2018 сентябрь 2018 | 15 000 | Средства предприятия |
| 5 | Частичная разборка внутренних и наружных газоходов, вытяжной трубы (Очистка от сажи, с последующим восстановлением ) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 8 500 | Средства предприятия |
| 6 | Частичная разборка верхней части обмуровки котлов № 1; № 2 (Чистка котлов с последующей обмуровкой) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 4 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ремонт электрических вентиляторов поддува воздуха в котлы | Шт. | 2 | Август 2018 сентябрь 2018 | 8 000 | Средства предприятия |
| 8 | Замена запорных задвижек ДУ-100 на котле № 1; № 4 | Шт. | 4 | Август 2018 сентябрь 2018 | 22 000 | Средства предприятия |
| 9 | Замена электрического тельфера (грузоподъемностью 2т.,Н=6м. | Шт. | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 97 000 | Средства предприятия |
| 10 | Частичная теплоизоляция труб у котлов № 1; № 2; № 3; №4 | м2 | 40 | Август 2018 сентябрь 2018 | 9 000 | Средства предприятия |
| 11 | Косметический ремонт помещений котельной (Побелка, покраска) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 10 000 | Средства предприятия |
| 12 | Ремонт циркуляционного насоса № 1 в насосной станции котельной | шт | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 4 000 | Средства предприятия |
| 13 | Замена контрольно-измерительных приборов Маноментры 100 мм,0-16 МРа,1,5%; Термометры ТТЖ 0-150°Сц.д.2°С; Термометр наружной среды (уличный) | шт шт. шт. | 8 5 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 10 000 | Средства предприятия |
| 14 | Замена оконных стекол | м.кв. | 5 | Август 2018 сентябрь 2018 | 7 000 | Средства предприятия |
| 15 | Устройство ограждения площадки для хранения угля Н=2м,L=50м.п. с изготовление одной калитки и одних двухстворчатых ворот |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 50 000 | Средства предприятия |
| 16 | Ремонт системы освещения котельной в т.ч.светильники Кабель ВВГ 3*1,5 |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 3 500 | Средства предприятия |
| Итого: 266 700 |
| Котельная пос. Колосовка |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| 1 | Чистка дымоходов, внутренних секций котлов | Шт. | 5 | Август 2018 сентябрь 2018 | 29 500 | Средства предприятия |
| 2 | Разборка верхней части котлов (Снятие песка, асбестового листа, кирпича- для доступа к секциям S= 32 м2) | Шт. | 5 | Август 2018 сентябрь 2018 | 5 000 | Средства предприятия |
|  | 2.1. - утепление верхней части котлов (Асбестовый лист, глина шамотная 500 кг) | Шт. | 5 | Август 2018 сентябрь 2018 | 25 000 | Средства предприятия |
| 3 | Замена циркуляционного насоса | Шт. | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 27 000 | Средства предприятия |
| 4 | Ремонт мягкой кровли здания котельной | м2 | 490 | Август 2018 сентябрь 2018 | 50 000 | Средства предприятия |
| 5 | Косметический ремонт машинных залов |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 32 000 | Средства предприятия |
| 6 | Чистка горизонтальных дымоходов (Выгрузка сажи в ручную, V =4,50 м3) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 8 500 | Средства предприятия |
|  | 6.1 -частичный ремонт смежных дымоходов (Цемент 6 мешков по 25 кг) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 11 500 | Средства предприятия |
| 7 | Установка вытяжного крышного вентилятора для удаления пыли, сажи, дыма в машинном зале |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 48 000 | Средства предприятия |
| 8 | Ремонт запорной арматуры в насосном отделе, на котлах (Замена задвижек диаметром 100 – 2 шт. Замена монометров до 10 кг/см2 – 3 шт. Градусник до 100°t – 3 шт.) |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 14 500 | Средства предприятия |
| 9 | Ремонт подрывного клапана на центральной трубе | Шт. | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 2 000 | Средства предприятия |
| Итого: 253 000 |
| Котельная пос. Рыбачий |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| 1 | Ревизия и чистка котлов | Шт. | 2 | Август 2018 сентябрь 2018 | 29 500 | Средства предприятия |
| 2 | Чистка коллектора, внутренних и наружных газо-дымоходов, вытяжной трубы | м/пог. | 8 | Август 2018 сентябрь 2018 | 7 100 | Средства предприятия |
| 3 | Текущий ремонт котла №2 | шт | 1 | Август 2018 сентябрь 2018 | 5 000 | Средства предприятия |
| 4 | Замена отражателя кота №1 и №2 | шт | 2 | Август 2018 сентябрь 2018 | 10 000 | Средства предприятия |
| 5 | Установка новых циркуляционных насосов | шт | 2 | Август 2018 сентябрь 2018 | 50 000 | Средства предприятия |
| 6 | Бетонирование площадки под уголь | м2 | 40 | Август 2018 сентябрь 2018 | 27 200 | Средства предприятия |
| 7 | Установка забора с калиткой площадки под уголь | м/пог | 15 | Август 2018 сентябрь 2018 | 18 000 | Средства предприятия |
| 8 | Ремонт кладки основания вытяжной трубы дымоходной |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 10 000 | Средства предприятия |
| 9 | Косметический ремонт помещений котельной |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 10 000 | Средства предприятия |
| 10 | Замена окон котельной 1,5*2,5 | шт | 8 | Август 2018 сентябрь 2018 | 24 000 | Средства предприятия |
| 11 | Ремонт системы освещения котельной в т.ч. светильники |  |  | Август 2018 сентябрь 2018 | 3 600 | Средства предприятия |
| 12 | Ремонт мягкой кровли здания котельной | м2 | 120 | Август 2018 сентябрь 2018 | 12 500 | Средства предприятия |
| Итого: 203 300 |
|  | Всего по подготовке | 1 993 500 |  |
|  | Средства предприятия | 243 500 |  |
|  | Потребность в дополнительных средствах (бюджет) | 1 750 000 |  |

| ООО «КРОТ» |
| --- |
|  | № п/п | Мероприятие | Ед. Изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ | Примечания |
|  | 1 | Закупка песчано – соленной смеси | тн | 100 | до 1 сентября | 100 000 | Средства предприятия |
|  | 2 | Установка емкостей для песчано – соленной смеси | шт | 50 | до 1 октября | 150 000 | Средства предприятия |
|  | 3 | Заключить договора дополнительные на обработку дорог соленым раствором |  |  | до 1 октября | 300 000 | Средства предприятия |
|  | 4 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 100 000 | Средства предприятия |
|  | 5 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
|  |  | Всего средства предприятия (Контракт от 18.04.2016г. №0135300003816000011-0171452-01 |  |  |  | 950 000 | Средства предприятия |
| МКУ «Плантаже» |
|  | № п/п | Мероприятие | Ед. Изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ | Средства предприятия |
|  | 1 | Закупка песчано – соленной смеси | тн | 200 | до 1 октября | 300 000 | Средства предприятия |
|  | 2 | Установка емкостей для песчано – соленной смеси | шт | 100 | до 1 октября | 30 000 | Средства предприятия |
|  | 3 | Заключить дополнительные на обработку дорог соленным раствором |  |  | до 1 октября | 300 000 | Средства предприятия |
|  | 4 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
|  | 5 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
|  |  | Всего средства предприятия |  |  |  | 1230000 |  |

|  | Всего на подготовку к отопительному сезону 2018 -2019 гг, руб. | 8 015 884 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в дополнительных средствах на подготовительные работы к отопительному сезону 2018-2019 гг, руб. | 1 750 000 |  |