**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « » декабря 2019 г. №

г. Зеленоградск

**Об утверждении Плана мероприятий (плана - графика) перехода на период до 2022 года администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения**

В соответствии с поручением Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области от 27.09.2019 г. исх. № 3741-01-14, во исполнение пунктов III.7 и III.8 протокола заседания Совета по информатизации Калининградской области от 28 августа 2019 года, приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 №355 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения» администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План мероприятий (план - график) перехода на период до 2022 года администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области согласно приложению.

2. Начальнику управления делами (Н.В. Бачарина) обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области;

2.2. Опубликование настоящего постановления в общественно - политической газете «Волна».

2.3  Размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

Калининградской области Р.А. Андронов

Приложение

**План мероприятий (план-график)**

**перехода на период до 2022 года администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения**

Таблица 1. **План мероприятий по организации перехода администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ожидаемый результат** |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу организации на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | |
| 1 | Назначение ответственного должностного лица администрации округа, занимающего должность не ниже заместителя главы администрации за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения | Январь  2020 | Осуществление постоянного контроля за исполнением намеченных мероприятий |
| 2 | Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования отечественного программного обеспечения в деятельности администрации округа с учетом требований к офисному программному обеспечению | Январь - март 2020 | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производства |
| 3 | Проведение анализа потребности в оснащении отечественным программным обеспечением администрации округа | Апрель - декабрь 2020 | Подготовка предложений для закупки и установки отечественного программного обеспечения |
| 4 | Внесение изменений в утвержденный План-график перехода на период до 2022 года администрации округа на использование отечественного офисного программного обеспечения с учетом произведенной закупки отечественного офисного программного обеспечения | По необходимости | Актуализация пунктов Плана-графика перехода на период до 2022 года администрации округа на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | | |
| 1 | Изучение совместимости отечественного офисного программного обеспечения с имеющимся оборудованием | Май - октябрь 2020 | Выбор наиболее подходящего варианта отечественного офисного программного обеспечения |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | |
| 1 | Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения | Октябрь 2020 – октябрь 2022 | Установка отечественного офисного программного обеспечения |
| 2 | Обучение пользователей работе с отечественным офисным программным обеспечением | По необходимости | Обучение сотрудников |
| 4. Иные мероприятия | | | |
| 1 | Анализ проведенной работы, выявление проблем, появившихся при переходе и использовании отечественного офисного программного обеспечения, разработка мер для их исправления | 2020 | Выявление и ликвидация проблем |

Таблица 2. **Значения показателей по организации перехода администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование категории (типа) офисного программного**  **обеспечения** | **Наименование целевого показателя** | **2019 г.** | **2020г.** | **2021 г.** | | **2022 г.** | |
| **Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного**  **обеспечения** | | | | | |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное  обеспечение файлового  менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий  программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного  обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», с использованием  автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной»  технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 20% | не менее 50% | | не менее 70% | | не менее  80% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного  обеспечения, установленного и используемого в администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества  используемых операционных систем, % | не менее 20% | не менее 40% | | не менее 50% | | не менее  60% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 20% | не менее 50% | | не менее 70% | | не менее  80% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | | не менее 100% | | не менее  100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного  документооборота | Доля пользователей в администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | | не менее 100% | | не менее  100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного  обеспечения, установленного и используемого в Администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% | | не менее 100% | | не менее  100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 20% | не менее 50% | | не менее 80% | | не менее  100% |

*Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения рассчитывается как средневзвешенный показатель перехода органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период и рассчитывается по формуле:*

*ПЭПpy = (ПЭП gx1 + ПЭП gx2+ ПЭП gx3+ ПЭП gx4+ ПЭП gxn) / N, где:*

*ПЭПpy – показатель перехода органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период;*

*ПЭП gxn – показатель перехода отдельного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период;*

*N – общее количество органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переход на использование отечественного офисного программного обеспечения.*