РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от « 17 » июля 2020 года №  1505

г. Зеленоградск

Об утверждении муниципальной программы «Ремонта и

строительства автомобильных дорог в сельских населённых пунктах муниципального образования «Зеленоградский городской округ»

на 2021 – 2022 годы

В соответствии Федеральным законом 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях улучшения условий для проживания населения в сельской местности администрация и дальнейшей развитии    инфраструктуры,  администрация         п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Ремонта и строительства автомобильных дорог в сельских населённых пунктах муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2021 – 2022 годы, согласно приложению.

- Управлению делами администрации (Бачарина Н.В.)  обеспечить размещение  на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

- Председателю комитета по строительству, ЖКХ и благоустройству (Пахоменко Л.В.) обеспечить опубликование в общественно - политической газете «Волна».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П. Попшой.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»                            	                С.А. Кошевой

Приложение

к постановлению администрации МО «Зеленоградский городской округ»

от « 17 » июля 2020 года № 1505

Паспорт

Программы

ремонта автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах в муниципальном образовании

«Зеленоградский городской округ» на 2021 – 2022 годы.

| Основание для разработки программы | Федеральный закон 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
| Цель программы | Обеспечение финансирования ремонта автомобильных дорог в сельских населенных пунктах МО «Зеленоградский городской округ» |
| Задачи программы | Определить первоочередной перечень и сроки выполнения ремонта автомобильных дорог в сельских населенных пунктах МО «Зеленоградский городской округ». Определить финансовые потребности, необходимые для выполнения Программы |
| Сроки реализации | 2021 -2022 годы |
| Исполнители | определяются по итогам конкурсных процедур |
| Источники финансирования | средства дорожного фонда и местного бюджета |
| Организация контроля | муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика Зеленоградского городского округа» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | распределение средств дорожного фонда для обеспечения финансовых потребностей выполнения мероприятий Программы на период 2021 -2022 годы; улучшение условий для проживания населения в сельской местности; развитие инфраструктуры в сельских населенных пунктах; позволит отремонтировать более 1000 квадратных метров дорог в сельской местности |
| Общий объем финансирования Программы | 77113,7 тыс. рублей |
| Объем и источники финансирования по годам | средства дорожного фонда и местного бюджета всего : 77113,7 тыс. руб. 2021 год – 45896,5 тыс. рублей 2022 год - 31217,7 тыс. рублей |

ПРОГРАММА

Ремонта и строительства автомобильных дорог в сельских населённых пунктах на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»

на 2021 -2022 годы

| № п/п | адрес | наименование работ/ кв. метров | стоимость работ, тыс. рублей | срок выполнения ремонта | наличие сметной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |
| 1 | Пос. Лесной ул. Зелёная | Ремонт дорожного полотна/752 | 931,0 | 2021 | Да |
| 2 | Пос. Лесной (от ул. Центральной до дома №3А по ул. Взморье) | Ремонт дорожного полотна/267 | 767,2 | 2021 | Да |
| 3 | Пос. Лесной ул. Набережная | Ремонт дорожного полотна/720 | 3607,2 | 2021 | Да |
| 4 | Пос. Холмы ул. Вишневая | Ремонт дорожного полотна/3337,5 | 4379,7 | 2021 | Да |
| 5 | Пос. Муромское ул. Кленовая | Ремонт дорожного покрытия /2255 | 2000,5 | 2021 | Да |
| 6 | Пос. Луговское ул. Новая | ремонт дорожного полотна /2295 | 2254,3 | 2021 | Да |
| 7 | Пос. Коврово ул. Лесная | Ремонт дорожного покрытия /2475 | 4045,9 | 2021 | Да |
| 8 | Пос. Логвино ул. Центральная | ремонт дорожного покрытия /2700 | 7701,4 | 2021 | Да |
| 9 | Пос. Кумачёво ул. Садовая | строительство дорожного покрытия /450 | 941,0 | 2021 | Да |
| 10 | Пос. Красноторовка ул. Новая | Ремонт дорожного покрытия /456,5 | 3055,2 | 2021 | Да |
| 11 | Пос. Грачёвка пер. Центральный | Ремонт дорожного покрытия / 525 | 875,3 | 2021 | Да |
| 12 | Пос. Грачёвка от ул. Кузнецкая до пос. Ракитное | Ремонт дорожного покрытия / 2415 | 3622,3 | 2021 | да |
| 13 | Пос. Сараево | Ремонт дорожного покрытия /2817,5 | 4218,2 | 2021 | Да |
| 14 | Пос. Кострово ул. Советская вблизи домов №4-6-8 | Ремонт дорожного покрытия (6 участков)/2364 | 4133,7 | 2021 | Да |
| 15 | Пос. Кострово Ул. Калининградское шоссе | Ремонт дорожного покрытия/812 | 1363,1 | 2021 | Да |
| 16 | Посёлки МО «Зеленоградский городской округ» | Ямочный ремонт дорог | 2000,0 | 2021 | нет |
|  |  | итого | 45896,5 |  |  |
| 2022 год |
| 1 | Пос. Горбатовка ул. Садовая | Ремонт дорожного покрытия | 0 | 2022 | нет |
| 2 | Пос. Александровка ул. Пионерская | Ремонт дорожного покрытия | 2138,8 | 2022 | Да |
| 3 | Пос. Сокольники ул. Донская | Ремонт дорожного покрытия | 2193,4 | 2022 | Да |
| 4 | Пос. Коврово ул. Дорожная | Ремонт дорожного покрытия/500 | 0 | 2022 | нет |
| 5 | Пос. Моховое ул. Новосельская | Ремонт дорожного полотна/4959 | 9178,2 | 2022 | Да |
| 6 | Пос. Грачёвка Ул. Школьная | Ремонт дорожного покрытия /2025 | 4485,1 | 2022 | Да |
| 7 | Пос. Кленовое | Ремонт дорожного покрытия /600 | 1948,7 | 2022 | Да |
| 8 | Пос. Колосовка Ул. Звёздная | Ремонт дорожного покрытия /1575 | 2137,1 | 2022 | Да |
| 9 | Пос. Холмогоровка ул. Лесная | Ремонт дорожного покрытия | 3558,1 | 2022 | Да |
| 10 | Пос. Куликово Ул. Озёрная | Ремонт дорожного покрытия /4050 | 5578,3 | 2022 | Да |
| 11 | Пос. Переславское ул. Железнодорожная | Ремонт дорожного покрытия /400 | 0 | 2022 | нет |
| 12 | Пос. Морозовка | Ремонт дорожного покрытия /550 | 0 | 2022 | нет |
| 13 | Пос. Сычёво | Ремонт дорожного покрытия /1200 | 0 | 2022 | нет |
| 14 | Пос. Майский | Ремонт дорожного покрытия /500 | 0 | 2022 | нет |
| 15 | Пос. Алексино | Ремонт дорожного покрытия /500 | 0 | 2022 | нет |
| 16 | Пос. Рыбачий ул. Набережная | Ремонт дорожного полотна/1462 | 3222,8 | 2022 | Да |
| 17 | п. Лесной, ул. Невского | Ремонт дорожного покрытия /650 | 0 | 2022 | Нет |
| 18 | п. Рыбачий, ул. Гагарина | Ремонт дорожного покрытия /380 | 0 | 2022 | Нет |
|  |  | итого | 31 217,7 |  |  |
|  |  | Итого за 2021-2022 гг | 77113,7 |  |  |