# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АдМИНИСТРАЦИЯ

# муниципального образования

«зеленоградский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от « 28 » июля   2020 года № 1643

г. Зеленоградск

Об утверждении муниципальной программы «Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске» на 2020 -2024 годы»

В соответствии Федеральным законом 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях увеличение площади благоустроенных и освещённых территорий города Зеленоградска и для создания дополнительной привлекательности города - курорта Зеленоградска, администрация                            п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске» на 2021 -2025 годы», согласно приложению.

- Управлению делами администрации (Бачарина Н.В.)  настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

- Председателю комитета по строительству, ЖКХ и благоустройству (Пахоменко Л.В.) обеспечить опубликование в общественно - политической газете «Волна».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П. Попшой.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»         	                                  С.А. Кошевой

Приложение

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

от   28   июля  2020 г. №  1643

Муниципальная программа

«Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске

на 2020-2024 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной Программы | «Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске на 2020-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Зеленоградского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и благоустройства администрации Зеленоградского городского округа |
| Срок реализации муниципальной Программы | программа реализуется в период 2020-2024 годы |
| Цели муниципальной Программы | Цели муниципальной Программы: - создание дополнительной привлекательности города курорта Зеленоградска. Это не только эстетика города, но и функциональная необходимость. Следствие правильного освещения (подсветка зданий) это формирование правильного имиджа и привлекательности объектов, повышение качества жизни и даже эмоциональное состояние жителей и гостей города. |
| Задачи муниципальной Программы | Увеличение площади благоустроенных и освещённых территорий города Зеленоградска, с применением современных энергосберегающих технологий и создание дополнительной привлекательности города курорта Зеленоградска. |
| Целевые Показатели Программы | Создание архитектурной подсветки на 22-х зданиях в центральной исторической части города Зеленоградска |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы и Подпрограммы по годам ее реализации | Общий объем финансирования за счёт местного бюджета и прочих источников составляет 5476,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 837,1тыс. рублей; 2021 год – 799,0тыс. рублей; 2022 год– 1000,0 тыс. рублей; 2023 год– 900,0тыс. рублей; 2024 год– 1940,0тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного (муниципального) бюджета подлежат ежегодному утверждению. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Увеличение площади благоустроенных и освещённых территорий города Зеленоградска, с применением современных энергосберегающих технологий и создание дополнительной привлекательности города курорта Зеленоградска. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске»

на 2020 -2024 годы

| № п/п | адрес | стоимость работ, тыс. рублей | год выполнения ремонта | наличие сметной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Зеленоградск Курортный проспект д. 17 | 180,0 | 2020 | Да |
| 2 | г. Зеленоградск Курортный проспект д.26 | 214,2 | 2020 | Да |
| 3 | г. Зеленоградск Курортный проспект д. 15 | 29,7 | 2020 | Да |
| 4 | г. Зеленоградск Курортный проспект д. 19 | 177,2 | 2020 | Да |
| 5 | г. Зеленоградск Курортный проспект д. 13 | 146,3 | 2020 | Да |
| 6 | г. Зеленоградск ул. Полищука д. 2А | 89,7 | 2020 | Да |
| 7 | г. Зеленоградск Курортный проспект д.7 | 265,0 | 2021 | Нет |
| 8 | г. Зеленоградск ул .Пугачёва 9А | 354,0 | 2021 | Нет |
| 9 | г. Зеленоградск ул. Пограничная д.2 | 180,0 | 2021 | Нет |
| 10 | г. Зеленоградск ул. Ленина д.10 | 250,0 | 2022 | Нет |
| 11 | г. Зеленоградск Привокзальная площадь | 400,0 | 2022 | Нет |
| 12 | г. Зеленоградск ул. Вокзальная д.2 | 350,0 | 2022 | Нет |
| 13 | г. Зеленоградск Курортный проспект д. 14 | 360,0 | 2023 | Нет |
| 14 | г. Зеленоградск Курортный проспект д.1. | 350,0 | 2023 | Нет |
| 15 | г. Зеленоградск Курортный проспект д.3 | 190,0 | 2023 | Нет |
| 16 | г. Зеленоградск ул. Пугачёва д.9 | 370,0 | 2024 | Нет |
| 17 | г. Зеленоградск ул. Пугачёва д.7 | 160,0 | 2024 | Нет |
| 18 | г. Зеленоградск ул. Пугачёва д.20А | 180,0 | 2024 | Нет |
| 19 | г. Зеленоградск ул. Володарского д.1 | 270,0 | 2024 | Нет |
| 20 | г. Зеленоградск ул. Володарского д.6 | 290,0 | 2024 | Нет |
| 21 | г. Зеленоградск ул. Полищука д.2 | 170,0 | 2024 | Нет |
| 22 | г. Зеленоградск ул. Ленина д.5 | 120,0 | 2024 | Нет |
| 23 | г. Зеленоградск ул. Тургенева д.3Б | 380,0 | 2024 | Нет |
|  | Итого | 5476.1 |  |  |