# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АдМИНИСТРАЦИЯ

# муниципального образования

«зеленоградский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

КАЛИНИГГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от « 26 » ноября   2020 года №  2553

г. Зеленоградск

Об утверждении муниципальной программы «Строительство остановочных пунктов для школьных автобусов» на 2021 – 2022 годы»

В соответствии Федеральным законом 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях увеличения площади благоустроенных и освещённых территорий Зеленоградского городского округа  и для обеспечения безопасных условий детям школьного возраста, администрация                            п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Строительство остановочных пунктов для школьных автобусов» на 2021 – 2022 годы», согласно приложению.

- Управлению делами администрации (Бачарина Н.В.)  настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

- Председателю комитета по строительству, ЖКХ и благоустройству (Пахоменко Л.В.) обеспечить опубликование в общественно - политической газете «Волна».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П. Попшой.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»         	                                  С.А. Кошевой

Приложение

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

от  26   ноября   2020 г. №   2553

Муниципальная программа

«Строительство остановочных пунктов для школьных автобусов

на 2021-2022 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной Программы | «Строительство остановочных пунктов для школьных автобусов на 2021-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Зеленоградского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и благоустройства администрации Зеленоградского городского округа |
| Срок реализации муниципальной Программы | программа реализуется в период 2021-2022 годы |
| Цели муниципальной Программы | Цели муниципальной Программы: - создание безопасных и комфортных условий детей школьного возраста во время ожидания автобуса. Это назревшая потребность в рамках повышения качества жизни и эмоционального состояния граждан, в том числе детей школьного возраста. |
| Задачи муниципальной Программы | Создание дополнительных комфортных условий жизни граждан, в том числе детей школьного возраста. Увеличение площади благоустроенных и освещённых территорий Зеленоградского городского округа, с применением современных энергосберегающих технологий. |
| Целевые Показатели Программы | Строительство 53 остановочных пунктов для школьных автобусов на территории Зеленоградского городского округа, в том числе 51 пункт в сельских населённых пунктах. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы и Подпрограммы по годам ее реализации | Общий объем финансирования за счёт местного бюджета и прочих источников составляет 16044,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 7054,0 тыс. рублей (местный бюджет – 4892,2 тыс. руб., областной бюджет – 2161,8 тыс. руб.); 2022 год– 8990,0 тыс. рублей; Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного (муниципального) бюджета подлежат ежегодному утверждению. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Создание безопасных и комфортных условий детей школьного возраста во время ожидания автобуса, увеличение площади благоустроенных и освещённых территорий Зеленоградского городского округа. |

Приложение к паспорту

| № п/п | Место расположения | Стоимость, тыс. руб. | Количество, шт. | Год строительства | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Зеленоградск п. Малиновка ул. Морская | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 2 | г. Зеленоградск п. Вишнёвое ул. Лазаревская | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 3 | пос. Моховое | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 4 | пос. Куликово | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 5 | пос. Зелёный Гай ул. Молодёжная | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 6 | пос. Дубровка | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 7 | пос. Дунаевка | 580,0 | 2 | 2021 |  |
| 8 | пос. Лётное | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 9 | пос. Водное | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 10 | пос. Охотное | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 11 | пос. Листовое | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 12 | пос. Сычёво (перекрёсток) | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 13 | пос. Богатое | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 14 | пос. Холмогоровка пересечение ул. Южная-Счастливая | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 15 | пос. Колосовка ул. Центральная | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 16 | пос. Откосово пересечение ул. Лесная –Солнечная) | 338,0 | 1 | 2021 |  |
| 17 | пос. Павлинино | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 18 | пос. Переславское (военный городок) | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 19 | пос. Логвино | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 20 | пос. Кузнецкое | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 21 | пос. Дружное ул. Солнечная | 290,0 | 1 | 2021 |  |
| 22 | пос. Рыбачий ул. Пограничная | 290,0 | 1 | 2021 |  |
|  | ИТОГО | 7054,0 | 23 |  | МБ- 4892,2 ОБ- 2161,8 |
| 1 | пос. Искрово | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 2 | пос.Васильково | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 3 | пос.Низовка | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 4 | пос.Заостровье | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 5 | пос.Надеждено | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 6 | пос.Аральское | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 7 | пос.Безымянка | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 8 | пос.Родники | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 9 | пос.Горьковское | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 10 | пос.Шумное | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 11 | пос.Романово (хутор) | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 12 | пос.Александровка | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 13 | пос.Обухово | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 14 | пос.Дворики | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 15 | пос.Русское | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 16 | пос.Путилово | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 17 | пос.Охотное | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 18 | пос.Сторожевое-Баркасово | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 19 | пос.Шатрово | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 20 | пос.Дружба | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 21 | пос.Ольховое | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 22 | пос.Клюквенное | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 23 | пос.Круглово | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 24 | пос.Гусевка | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 25 | пос.Красновка | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 26 | пос.Морозовка | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 27 | пос.Котельнико | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 28 | пос.Прохладное | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 29 | пос.Откосово | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 30 | пос.Алексеевка | 290,0 | 1 | 2022 |  |
| 31 | пос.Переславское -Западное | 290,0 | 1 | 2022 |  |
|  | ИТОГО | 8990,0 | 31 |  |  |
|  | Итого по Программе | 16044,0 | 54 | 2021-2022 |  |