Приложение

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

от  « 29 » декабря 2021 года № 3566

Паспорт  Программы «Чистое небо»

муниципального образования «Зеленоградский городской округ»

на 2022-2025 годы

| 1. Наименование программы | Программа «Чистое небо» муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2022-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ |
| 3. Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
| 4. Разработчик программы | Комитет по строительству и ЖКХ администрации Зеленоградского городского округа |
| 5. Исполнители программы | -Комитет по строительству, ЖКХ и благоустройству администрации Зеленоградского городского округа; - Управление архитектуры и градостроительства; - Управление имущественных и земельных отношений. |
| 6. Цель программы | Основными целями реализации Программы являются: - формирование на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» среды для улучшения условий и комфортности проживания граждан городского округа; - улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»; - единый комплексный подход в улучшении экологического состояния и внешнего облика города и поселков, безопасность граждан; - ликвидация воздушных кабелей. |
| 7. Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - улучшение уровня благоустройства городского округа - улучшение экологической обстановки на территории городского округа; - улучшение санитарного состояния территории городского округа. |
| 8. Сроки реализации программы | С 2022 по 2025 годы |
| 9. Объемы средств и источники финансирования программы (финансовое обеспечение) | Общий объем финансирования из бюджета МО «Зеленоградский городской округ» составляет 20 000 000 рублей, их них: на 2022 год – 2 500 000 руб.; на 2023 год – 5 500 000 руб.; на 2024 год – 4 800 000 руб.; на 2025 год –7 200 000 руб. |
| 10. Механизм реализации программы и организация контроля за исполнением программы | Руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Зеленоградский городской округ», которая обеспечивает контроль за целевым использованием средства. |
| 11. Ожидаемые конечные результаты программы | В результате реализации намеченных программных мероприятий позволит: - повысить уровень комфортности жизни населения округа; - улучшить уровень благоустройства Зеленоградского городского округа; - повышения инвестиционной привлекательности города; - надежное энергоснабжение |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Краткое описание муниципального образования, состояние благоустройства

Одним из важнейших национальных проектов социально- экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Создание комфортных условий жизни в округе при возрастающих
требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение.
          Проблема содержания объектов благоустройства, расположенных на
территории общего пользования, является одной из насущных, требующих
каждодневного внимания и эффективного решения.
          Для улучшения условий проживания населения необходимо своевременно осуществлять ремонт и содержание объектов благоустройства, реконструкцию (модернизацию).
          Для обеспечения санитарного содержания, предотвращения загрязнения улиц округа, сохранения чистоты необходимо постоянно проводить работу по их содержанию.

В целях обеспечения безопасности функционирования сетей наружного освещения необходимо своевременно проводить модернизацию и строительство сетей в соответствии с разработанными проектами, вынос (реконструкцию).

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа.
Архитектура современных городов требует маскировать телекоммуникационную инфраструктуру под объекты городской среды. Проект «Чистое небо» отвечает требованиям времени. При его реализации важно обеспечить недискриминационный доступ участников рынка к объектам инфраструктуры, включая кабельную канализацию, а также равные условия, включая ценообразование за размещение оборудования.         Чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному
благоустройству, необходима муниципальная программа - сводный план
мероприятий, скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.

Численность населения в Зеленоградском городском округе по состоянию на 1 января 2021 года составляет 39,5 тыс. человек, в том числе городское – 18,5 тыс. человек.  На территории муниципального образования расположено 111 населенных пунктов.

Границы муниципального образования «Зеленоградский городской округ» утверждены 27 апреля 2015 года Законом Калининградской областной № 420 «Об объединении поселений входящих в состав муниципального образования «Зеленоградский муниципальный район» и организации местного самоуправления на объединенной территории».

Административный центр муниципального образования - город Зеленоградск.

Город Зеленоградск постановлением Правительства РФ от 29.03.1999 г.  № 359 признан курортом федерального значения.

Основным источником обеспечения объектов города и округа электрической энергией является электроэнергия, поставляемая АО «Янтарьэнерго». Компания «Россети Янтарь» (АО «Янтарьэнерго») создана в 1945 году, и сегодня является крупнейшей электросетевой организацией на территории Калининградской области. Объекты электросетевого хозяйства, на территории города, подлежащие реконструкции (переустройству) принадлежат АО «Янтарьэнерго» на праве собственности.

- Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2022- 2025 годы

1 этап – разработка проектно-сметной документации, согласование с АО «Янтарьэнерго» (в соответствии с выданным АО «Янтарьэнерго» техническим заданием) –2022 год.

2 этап – конкурсные процедуры по отбору подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ. Мероприятие осуществляет            АО «Янтарьэнерго» – 2022 - 2023 годы

3 этап -  собственно строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию. Администрация компенсирует затраты АО «Янтарьэнерго» в рамках заключенного соглашения о компенсации - 2023 – 2025 годы.

- Общий объем финансовых затрат Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по проекту «Чистое небо».

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета  муниципалитета составляет 20 000 000 руб., из них:

на 2022 год – 2 500 000 руб.;

на 2023 год – 5 500 000 руб.;

на 2024 год – 4 800 000 руб.;

на 2025 год  –7 200 000 руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

- Механизм реализации программы и организация контроля             за исполнением Программы

В рамках реализации программы осуществляется деятельность по проекту строительства реконструкции улично-дорожной сети                          с ликвидацией воздушных линий и устройством кабельных электрических линий.

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ», которая обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

В процессе разработки сметной (проектной) документации и учитывая фактическое состояние улично-дорожной сети, в программу могут быть внесены корректировки в пределах выделяемого финансирования.

- Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация намеченных программных мероприятий позволит:

- повысить уровень комфортности жизни населения округа;

- улучшить уровень благоустройства Зеленоградского городского округа;

- повышения инвестиционной привлекательности города;

- надежное энергоснабжение.