Программа

по строительству (замене) аварийных хозяйственных построек на территории многоквартирных домов города Зеленоградска на 2022 - 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Кол-во квартир | Газификация  дома | Кол-во хозяйственных построек, подлежащих замене/ к установке | Стоимость,  тыс. рублей | | Наличие решения собственников помещений |
| 1 ед. | Общая стоимость |
|  |  | **2022 год** | | |  |  |  |
| 1 | г. Зеленоградск ул. Московская д. 21 | 4 | Да | 4/4 | 175,0 | 700,0 | Да |
| 2 | г. Зеленоградск ул. Московская 23 | 6 | Да | 3/3 | 175,0 | 525,0 | Да |
| 3 | г. Зеленоградск ул. Московская 29 | 7 | Нет | 7/3 | 175,0 | 525,0 | Да |
| 4 | г. Зеленоградск 3-ий Московской пер. д.6 | 3 | Нет | 3/3 | 175,0 | 525,0 | Да |
| 5 | г. Зеленоградск 3-ий Московской пер. д.8 | 7 | Нет | 5/4 | 175,0 | 700,0 | Да |
|  | Итого 2022 год |  |  |  |  | 2975,0 |  |
|  |  | **2023 год** | | |  |  |  |
| 6 | г. Зеленоградск ул. Московская д.47 | 16 | центральное | 16/16 | 175,0 | 2800,0 | Да |
| 7 | г. Зеленоградск ул. Московская д.49 | 6 | нет | 6/6 | 175,0 | 1050,0 | Да |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  | 3850,0 |  |
|  | **Итого по Программе** |  |  | **44/39** |  | **6825,0** |  |