РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Утвержден  распоряжением председателя

контрольно-счетной комиссии

МО «Зеленоградский городской округ»

22 января   2018 г. № 1

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планирование работы контрольно-счетной комиссии МО «Зеленоградский городской округ»

Зеленоградск

2018

Содержание

| 1. Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Плановые документы контрольно-счетного органа | 4 |
| 3. Формирование и утверждение плановых документов контрольно-счетного органа | 4 |
| 4. Форма, структура и содержание плановых документов контрольно-счетного органа | 7 |
| 5. Корректировка плановых документов контрольно-счетного органа | 8 |
| 6. Контроль исполнения плановых документов контрольно-счетного органа | 9 |
| Приложение № 1. Примерная форма плана работы контрольно-счетного органа на год | 10 |
| Приложение № 2. Примерная форма плана работы контрольно-счетного органа на текущий период | 11 |

- Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности «Планирование работы контрольно-счетной комиссии МО «Зеленоградский городской округ» (далее – Стандарт) предназначен для методологического обеспечения реализации полномочий  контрольно-счетной комиссии МО «Зеленоградский городской округ» (далее - КСК) в области внешнего муниципального финансового контроля.

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего муниципального финансового контроля для контрольно-счетных органов муниципальных образований .

1.3. При разработке настоящего Стандарта использованы Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации» (утв. Коллегией Счетной палаты Российской Федерации от 22.07.2011), СОД (типовой) «Планирование работы контрольно-счетного органа муниципального образования» (утв. Президиумом Союза МКСО от 19.12.2012).

1.4. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы КСК для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий КСК.

1.5. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения плана работы;

- определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения плана работы.

1.6. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности контрольно-счетного органа.

1.7. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности контрольно-счетного органа;

- формирование и утверждение плана работы.

1.8. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы контрольно-счетного органа.

1.9. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания годового и текущего планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности КСК);

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КСК;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля;

- координации планов работы КСК с планами работы других органов финансового контроля.

- Плановые документы контрольно-счетного органа

2.1. В КСК формируется и утверждается план работы контрольно-счетного органа на год.

2.2. План работы КСК формируется исходя из необходимости обеспечения всех полномочий, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» и управлением муниципальным имуществом.

Годовой план КСК определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в очередном году. Указанный план утверждается председателем КСК.

- Формирование и утверждение плановых документов КСК

3.1. Формирование и утверждение плановых документов осуществляется с учетом нормативных правовых актов муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

3.2. Плановые документы КСК подлежат утверждению до начала планируемого периода.

3.3. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта годового плана подлежат:

- предложения главы муниципального образования;

- предложения окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ», комиссий окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

3.4. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

3.5. При подготовке предложений о включении в проект годового плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность вышеуказанных органов.

3.6. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация планов работы КСК с планами работы других органов финансового контроля.

3.7. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект годового плана работы должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов проверки;

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям КСК, установленным действующим законодательством.

3.8. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок исполнения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования муниципальных средств (финансовый аудит) не должен превышать 3 месяцев.

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 12 месяцев.

Срок исполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 6 месяцев.

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте, как правило, не должен превышать 30 календарных дней (без учета оформления результатов проверки).

3.3.8. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года, как правило, не допускается.

В случае необходимости проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте контроля по нескольким направлениям деятельности КСК указанные действия планируются к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

3.9. Проект годового плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним, и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.10. План работы КСК на год с учетом поступивших предложений рассматривается председателем КСК. Председатель КСК вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение об его утверждении.

- Форма, структура и содержание плановых документов КСК

4.1. План работы КСК имеют табличную форму, соответствующую примерным формам:

- план работы контрольно-счетного органа на год (приложение №1);

4.2. План работы содержит согласованные по срокам и ответственным исполнителям перечни планируемых мероприятий.

4.3. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий плана работы КСК должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности КСК.

4.4. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий. По экспертно-аналитическим мероприятиям – вид мероприятия.

4.5. В плане работы КСК в графе «Срок исполнения» указывается месяц начала и месяц окончания мероприятия.

4.6. В графе «Ответственный за исполнение» фамилия, инициалы должность ответственных лиц.

- Корректировка плановых документов КСК

5.1. Корректировка планов работы осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.

5.2.  Предложения по корректировке планов работы КСК могут вноситься  в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, нормативных правовых актов муниципального образования «Зеленоградский городской округ»;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие организационных штатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников КСК, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

- обращений главы муниципального образования, окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

При подготовке предложений об изменении плана работы КСК необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.3. Корректировка планов работы КСК может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения перечня объектов мероприятия;

изменения сроков проведения мероприятий;

изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

5.4. В случае принятия председателем КСК решения о внесении изменений в план работы КСК на год соответствующие изменения вносятся путем утверждения его в новой редакции.

Приложение 1

к стандарту

«Планирование работы КСК»

П Л А Н

работы контрольно-счетной комиссии МО «Зеленоградский городской округ» на 20_____ год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Основание для включения мероприятия в план | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Экспертно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
|  | 4.Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |
|  | 5.Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет |  |  |  |  |
|  | 6.Организационная работа |  |  |  |  |
|  | 7.Противодействие коррупции |  |  |  |  |
|  | 8.Информационная деятельность |  |  |  |  |
|  | 9.Взаимодействие с другими органами |  |  |  |  |
|  | 10.Прочая деятельность |  |  |  |  |